## Slide 1
整合AI搜索和AI助手能力的私有化知识社区系统研发
毕业论文（设计）中期检查汇报
专业：计算机科学与技术
汇报人：鲍宇翔
指导教师：朱频频
时间：2026年4月
AI 搜索
AI 助手
知识库
私有化部署
5分钟汇报 围绕“已完成工作、阶段成果、后续计划”展开
毕业论文（设计）中期检查汇报

## Slide 2
毕业论文（设计）中期检查
1. 课题背景与研究目标
基于当前项目实现与中期报告内容整理
中期检查汇报
课题背景
• 社区文章、知识文件和用户问答内容分散，传统关键词检索难以满足语义级查询需求。
• 单纯做聊天页面无法体现社区已有内容价值，需要将“内容沉淀、检索召回、答案引用”打通。
• 在私有化场景下，还必须兼顾权限隔离、可维护部署和真实业务可用性。
研究目标
• 构建整合 AI 搜索与 AI 助手能力的私有化知识社区系统。
• 实现社区文章自动同步进入知识库，形成可被搜索、可被引用、可被推荐的知识语料。
• 完成知识库管理、语义检索、智能问答、权限控制等核心功能闭环。
预期效果
• 用户在社区场景内即可完成检索、提问和延伸阅读。
• 回答内容能够带出处来源，提升可追溯性与可信度。
• 系统具备论文实验、功能演示与后续迭代的基础。

## Slide 3
毕业论文（设计）中期检查
2. 系统方案与技术路线
围绕“社区内容接入 -> 知识处理 -> 检索问答 -> 前端展示”构建闭环
中期检查汇报
社区前端
文章浏览 / 搜索入口 / 智能助手页面
集成接口层
SSO 登录桥接 / 文章同步接口
知识处理层
解析分块 / 向量化 / 元数据管理
检索生成层
混合检索 / RAG 问答 / 相关文章推荐
结果展示层
答案引用 / 来源跳转 / 权限控制
后端
Spring Boot 3 + Spring Security + WebSocket
前端
Vue 3 + TypeScript + Vite + Pinia
存储与中间件
MySQL + Redis + Kafka + MinIO + Elasticsearch
AI 能力
DeepSeek 大模型 + Embedding + RAG 检索增强
当前项目代码已体现出文章同步、混合搜索、聊天问答、权限过滤和桥接登录等关键实现。

## Slide 4
毕业论文（设计）中期检查
3. 当前已完成的主要工作
中期阶段已经完成从方案设计到可演示系统闭环的关键工作
中期检查汇报
系统整合
• 完成本地与调试环境搭建，梳理前后端工程结构与运行方式。
• 打通社区主系统与智能模块用户体系，支持桥接登录与自动补齐扩展数据。
• 统一聊天入口、返回社区按钮与品牌展示，增强一体化体验。
知识库与检索
• 完成社区文章新增、修改、删除等场景的知识库同步方案与代码接入。
• 实现语料解析、向量化、Elasticsearch 检索和文章来源回显。
• 整理知识库文件展示、预览、下载、删除和权限控制逻辑。
联调与优化
• 修复中文输入误发送、消息顺序偶发错乱、推荐标题显示异常等问题。
• 补齐历史 PDF / DOCX 元数据，修正知识库列表与对象存储不一致问题。
• 补充多主题文章与封面资源，提升检索、推荐与演示效果。

## Slide 5
毕业论文（设计）中期检查
4. 阶段成果与演示页面
当前系统已经形成可汇报、可演示的核心流程
中期检查汇报
已形成的核心闭环
• 社区用户统一登录后，可直接进入智能助手场景，无需重复注册。
• 社区文章可自动同步到知识库，成为搜索、问答和推荐的基础语料。
• 智能问答返回结果可带文章来源与跳转链接，增强答案可信度。
• 知识库页面已支持文件管理与权限区分，具备基本可用性。
占位图 1
社区首页 / 智能助手入口截图
占位图 2
知识库管理页截图
占位图 3
搜索或问答结果截图
用户进入系统 -> 文章/文件进入知识库 -> 语义检索召回 -> 大模型生成答案 -> 返回来源与推荐
正式汇报时可将占位图替换为系统关键页面截图。

## Slide 6
毕业论文（设计）中期检查
5. 目前存在的问题及解决思路
中期阶段重点是把“能跑通”进一步推进到“更稳定、更完整”
中期检查汇报
主要问题
对应解决办法
配置管理、运行环境和部署方式还不够统一。
继续统一配置项、补充启动脚本和部署说明，减少环境差异带来的联调问题。
历史 PDF、DOCX 文件存在元数据不完整或跨库不一致。
逐步补齐历史数据，并核对数据库、对象存储与页面展示的一致性。
聊天功能在异常网络、长对话和历史恢复场景下仍需测试。
补充稳定性测试和异常场景验证，继续优化交互细节与消息恢复能力。
论文写作所需的实验结果、截图和结构化材料仍不充分。
在完善系统的同时同步沉淀测试样例、结果分析和章节素材。

## Slide 7
毕业论文（设计）中期检查
6. 下一步计划与时间安排
围绕系统完善、测试整理和论文写作三条主线继续推进
中期检查汇报
4月中旬前
继续完善社区、知识库、搜索和智能助手闭环，完成中期检查材料整理。
4月下旬
补充不同文件类型、文章分类、权限场景下的测试样例与演示截图。
5月
集中推进论文撰写、修改和定稿，并根据指导意见调整系统细节。
总体上，课题已完成中前期关键功能落地，下一阶段将以稳定性、测试材料和论文成稿为重点。
请老师批评指正